Nhiệm vụ 1 – Phiếu chuẩn bị Sprint Review

Bước 2. Kiểm tra Increment

- PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03.

- PBI chưa Done:

+ PBI-04: thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại.

+ PBI-05: chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại.

Bước 3. Chọn User Journey và người demo

- User Journey: Nhập số điện thoại hoặc đường link → Kiểm tra → Xem cảnh báo và lý do → Gửi báo cáo.

- Người demo: Thu An demo PBI-01, Gia Bình demo PBI-02, Mai Lan demo PBI-03.

Bước 5. Chuẩn bị trao đổi

- Câu 1: Cô Mai và chị Vy có dễ dàng kiểm tra số điện thoại, đường link và hiểu lý do cảnh báo không?

- Câu 2: Anh Phúc và các Stakeholders đề xuất cải tiến nào để ứng dụng hữu ích, an toàn hơn?

Nhiệm vụ 2 – Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- |
| 5–20' | Sai vì PO trình diễn cả PBI chưa Done và giới thiệu PBI-05 đã hoàn thành. Sửa: Developers trình diễn Increment đã Done gồm PBI-01, PBI-02, PBI-03; nêu rõ PBI-04, PBI-05 chưa Done và lý do. |
| 20–32' | Sai vì Developers lần lượt báo cáo công việc cá nhân, biến Review thành buổi báo cáo tiến độ. Sửa: Scrum Team và Stakeholders cùng trao đổi về Increment, kết quả Sprint và các thay đổi cần thiết. |
| 32–35' | Sai vì dành quá ít thời gian cho Stakeholders và Scrum Master không quyết định thay PO việc nào sẽ làm ở Sprint sau. Sửa: Stakeholders nêu phản hồi; PO ghi nhận, xem xét và cập nhật Product Backlog khi phù hợp. |

Nhiệm vụ 3 – Ghi nhận Feedback

| Mã | Cách xử lý |
| --- | --- |
| FB-02 | PO ghi nhận đề xuất chia sẻ cảnh báo cho người thân vào Product Backlog, đánh giá giá trị và mức độ ưu tiên. Chưa cam kết thực hiện ngay vì nằm ngoài Sprint Goal hiện tại. |
| FB-03 | Developers ghi nhận lỗi giao diện trên điện thoại, kiểm tra và xác định cách sửa. PO đánh giá mức độ ưu tiên, cập nhật Product Backlog; chưa tự động cam kết thời điểm hoàn thành. |